## Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bestaat uit drie onderdelen.

1. De planning van de realisatie en de test
2. De realisatie

Maak gebruik van de onderstaande tabel om een planning van de realisatie en de test te maken.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Home Pagina | Jayant Schuil | 20-05-19 | 23-06-19 |
| Login/Register | Jayant Schuil | 20-05-19 | 23-06-19 |
| CRUD Room | Jayant Schuil | 22-05-19 | 23-06-19 |
| CRUD Reservations | Jayant Schuil | 23-06-19 | 23-06-19 |
| Lijst Users | Jayant Schuil | 20-06-19 | 23-06-19 |
| Lijst Reservations | Jayant Schuil | 20-06-19 | 23-06-19 |
| Rooms | Jayant Schuil | 22-05-19 | 23-06-19 |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om de realisatie te documenteren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| Home Pagina en Login | Jayant Schuil | 20-06-19 |  |
| Bookingsysteem | Jayant Schuil | 23-06-19 |  |
| Checkin en out lijst | Jayant Schuil | 23-06-19 |  |
| CRUDS | Jayant Schuil | 20-06-19 |  |
| Reservation lijst | Jayant Schuil | 23-06-19 |  |