## Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bestaat uit drie onderdelen.

1. De planning van de realisatie en de test
2. De realisatie

Maak gebruik van de onderstaande tabel om een planning van de realisatie en de test te maken.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Home Pagina | Jayant Schuil | 20-06-19 | 23-06-19 |
| FOSUserBundle | Jayant schuil | 19-06-19 | 19-06-19 |
| FOSUserBundle Last Activity | Jayant Schuil | 20-06-19 | 23-06-19 |
| Login/Register | Jayant Schuil | 20-06-19 | 23-06-19 |
| CRUD Room | Jayant Schuil | 22-03-19 | 23-06-19 |
| CRUD Reservations | Jayant Schuil | 23-06-19 | 23-06-19 |
| Lijst Users | Jayant Schuil | 20-06-19 | 23-06-19 |
| Lijst Reservations | Jayant Schuil | 20-06-19 | 23-06-19 |
| Rooms | Jayant Schuil | 22-06-19 | 23-06-19 |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om de realisatie te documenteren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| Home Pagina en Login | Jayant Schuil | 20-06-19 | De home pagina en de login is af |
| Bookingsysteem en Kamer details | Jayant Schuil | 23-06-19 | Bookingsysteem en kamerdetailpagina geïmplementeerd |
| Bootstrap | Jayant Schuil | 21-06-19 | Styling toegevoegd met Bootstrap |
|  |  |  |  |
| Checkin en out lijst | Jayant Schuil | 23-06-19 | Lijst van checkin en checkouts is toegevoegd |
| CRUDS | Jayant Schuil | 20-06-19 | Alle CRUDS af |
| Reservation lijst | Jayant Schuil | 23-06-19 | Lijst van reservaties is af |